💪 💄 🥗

다이어트 · 건강 · 피부미용 통합 블로그

프로젝트 기획서

Project Plan · Team · Roadmap · KPI

— 저품질 탈출에서 상위 노출까지 —

작성일 2026-04-23  |  기획: PM팀  |  버전 v1.0

# 목차

1.  프로젝트 개요와 배경

2.  현황 진단 — 저품질 반려의 근본 원인

3.  비전·미션·핵심가치

4.  시장 분석 및 타겟 정의

5.  포지셔닝과 차별화 전략

6.  팀 구성 — 기획·디자인·콘텐츠 3팀 체제

7.  R&R 및 RACI 매트릭스

8.  12주 런칭 로드맵

9.  핵심 KPI와 성공 지표

10. 수익화 모델과 단가 시나리오

11. 예산 및 리소스 플랜

12. 리스크 관리

13. 체크리스트 및 즉시 실행 과제

# 1. 프로젝트 개요와 배경

본 프로젝트는 기존 '다이어트·운동 백과' 도메인을 유지한 상태에서, 콘텐츠·디자인·운영을 전면 리뉴얼하여 다이어트·건강·피부미용을 아우르는 국내 최고 수준의 정보 블로그로 재정비하는 것을 목표로 한다.

단순한 자동화 양산형 블로그가 아니라, 독자의 체감 전환을 만들어 내는 '과학 근거 기반의 생활백과'로 포지셔닝한다. 이를 통해 구글 애드센스와 네이버 서치어드바이저의 저품질 반려를 탈피하고, 구글·네이버·다음·빙 검색에서 동시에 상위 노출되는 브랜드를 구축한다.

## 1.1 프로젝트 코드명

PROJECT: HELIX Health · Exercise · Lifestyle · Information · eXperience — 헬릭스 5축을 모두 충족하는 콘텐츠만 발행한다. 독자에게 하나의 글이 '정보(I)'와 '체험(X)'을 동시에 제공하지 못하면 발행 대기열에서 탈락한다.

## 1.2 핵심 전제

- 구글 AdSense와 네이버 서치어드바이저의 '저품질' 판정은 콘텐츠 품질, 사이트 구조, 신뢰성(E-E-A-T) 중 최소 2개 이상이 임계치 미달일 때 발생한다.

- 자동 생성 대량 발행 모델은 2024~2026년 구글 '헬프풀 콘텐츠 업데이트(HCU)' 이후 장기적으로 성립하지 않는다. 반드시 '사람이 감수하는 AI 협업' 구조로 전환한다.

- 다이어트·건강·피부미용은 모두 YMYL(Your Money Your Life) 영역이다. 전문성 증명과 출처 표기가 필수이며, 이것이 곧 애드센스 통과 조건과 일치한다.

- 20~40대 남녀는 모바일 체류 시간이 길고, 검색 진입 후 평균 2~3페이지를 추가 소비한다. 내부 링크 설계가 곧 수익과 직결된다.

# 2. 현황 진단 — 저품질 반려의 근본 원인

기존 블로그가 두 차례 이상 저품질 반려를 받은 근본 원인을 진단하고, 리뉴얼 시 반드시 제거해야 할 요소를 정리한다.

## 2.1 구글 애드센스 반려 — 가치 있는 인벤토리 없음

- 원인 A | 콘텐츠 깊이 부족: 1,800자 내외의 표준화된 AI 생성 글이 반복되어 '복제 콘텐츠' 신호 발생

- 원인 B | 독창성 결여: 동일 템플릿(도입-본문2개-마무리-FAQ 2개)이 100% 반복되어 알고리즘이 '사이트 전체의 낮은 부가가치'로 판단

- 원인 C | 저자(Author) 정보 부재: YMYL 주제임에도 작성자의 전문성·경력·연락처가 명시되지 않음

- 원인 D | About·Privacy·Contact 페이지 미비 또는 형식적 구성

- 원인 E | 광고 단위보다 본문이 짧아 '광고 중심 레이아웃' 신호 발생

## 2.2 네이버 서치어드바이저 반려 — 검색 노출 제한

- 원인 A | robots.txt / sitemap.xml / RSS 구조 미검증

- 원인 B | 네이버 검색 로봇이 인식하기 어려운 JS 렌더링 의존 구조

- 원인 C | 자동 발행된 글의 '최초 색인 속도 대비 내용 반복도'가 네이버의 저품질 판정 임계치 초과

- 원인 D | 외부 백링크·소셜 시그널 부재 (네이버는 외부 신호를 강하게 본다)

## 2.3 탈출을 위한 7대 원칙

품질 기준선(Quality Bar) 이 7가지 중 하나라도 충족하지 못하는 글은 발행하지 않는다. 양을 줄이더라도 기준선을 넘긴 글만 쌓는다.

- 2,500자 이상 + 1차 출처 최소 3건 인용 (논문·공식 가이드·정부 자료)

- 실제 인물(또는 페르소나) 저자 바이라인 + 경력·자격 표기

- 실사용 경험·리뷰·비교표 등 'Experience' 요소 반드시 1개 이상

- 대표 이미지 + 본문 이미지 3장 이상 (Pexels + 오리지널 인포그래픽 1장)

- 내부 링크 5개 이상 (같은 카테고리 관련 글)

- FAQ 스키마(JSON-LD) + Article 스키마 구조화 데이터

- 발행 전 2단계 검수(AI 팩트체크 → 사람 감수) 통과 기록 보관

# 3. 비전·미션·핵심가치

Vision '건강하고 아름다운 일상을 만드는 모든 사람의 첫 검색 결과'가 된다.

Mission 과학적 근거와 실사용 경험을 결합한 다이어트·건강·피부미용 정보를, 20~40대가 3분 안에 이해하고 오늘 바로 실천할 수 있도록 제공한다.

## 3.1 핵심 가치 4축

| 축 | 가치 | 운영 원칙 |
| --- | --- | --- |
| S | Science (과학성) | 모든 주장에는 1차 출처를 표기하고 개인차를 명시한다 |
| T | Trust (신뢰성) | 저자 실명·자격·이해관계를 투명하게 공개한다 |
| A | Actionable (실행성) | 읽자마자 오늘 적용 가능한 단계별 가이드를 포함한다 |
| R | Real (진정성) | 실패담·부작용·대안까지 빠짐없이 다룬다 |

네 글자를 모으면 STAR — 우리 블로그의 내부 품질 심사 라벨이기도 하다.

# 4. 시장 분석 및 타겟 정의

## 4.1 시장 규모 및 기회

- 국내 디지털 헬스·뷰티 콘텐츠 소비는 2023~2026년 연평균 약 12% 성장 (주: 네이버 데이터랩·구글 트렌드 기반 추정치).

- '다이어트'는 네이버 월평균 검색량 상위 50위 안에 꾸준히 진입하는 상시 키워드.

- '피부미용'은 2024년 이후 '동안·더마·이너뷰티' 중심으로 급성장, CPC 단가가 다이어트보다 평균 1.4배 높다.

- '건강'은 매크로 키워드 경쟁이 심하지만, 롱테일(예: '30대 남자 고지혈증 식단')은 여전히 블루오션.

## 4.2 핵심 타겟 페르소나

| 구분 | 페르소나 A | 페르소나 B | 페르소나 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 이름/별칭 | 직장인 혜진 (32) | 자영업 민호 (38) | 프리워커 지영 (27) |
| 라이프 | 야근 후 홈트, 이너뷰티 관심 | 복부비만·수면 문제, 유산소 시작 | 민감성 피부, 클린 뷰티, 비건 식단 |
| 검색 행동 | 모바일 85%, 새벽·점심 유입 | 출퇴근 지하철, 쿠팡 동시 오픈 | 인스타·블로그 동시 소비 |
| 수익 전환 | 콜라겐·프로틴 쿠팡 전환 | 체중계·홈트기구·보험 광고 | 비건 화장품·앰플 쿠팡 전환 |
| 콘텐츠 니즈 | 10분 루틴·성분 분석 | 50대 이후를 위한 장기 플랜 | 화학 성분 해설·리뷰 비교 |

# 5. 포지셔닝과 차별화 전략

한 줄 포지셔닝 '논문은 어렵고, 인플루언서는 못 믿을 때 — 다이어트·건강·피부미용의 단 하나의 신뢰 검색 결과.'

## 5.1 경쟁 대비 차별화 4축

- 병원 블로그 대비 — 광고성이 낮고 실사용 경험 중심

- 인플루언서 블로그 대비 — 1차 출처와 과학적 근거가 명시

- 대형 미디어 대비 — 20~40대 언어로 번역된 실행 가이드 제공

- 자동 생성 블로그 대비 — 사람 감수 바이라인과 업데이트 이력 공개

## 5.2 콘텐츠 포맷 다각화

- Guide (실행 가이드) — 40%

- Compare (비교·리뷰) — 20%

- Explain (성분·원리 해설) — 20%

- Story (체험·성공·실패담) — 10%

- News (최신 연구·트렌드) — 10%

# 6. 팀 구성 — 기획·디자인·콘텐츠 3팀 체제

본 프로젝트는 1인 운영자(대표)가 3개의 가상 조직(Planning·Design·Content)을 역할로 분리하여 운영하는 'Solo-Triad' 구조를 채택한다. 각 팀의 요구사항을 AI 에이전트 + 외주 파트너로 분담 실행하여, 대기업 블로그 수준의 품질을 1인 구조로 재현한다.

## 6.1 조직도 요약

| 팀 | 리더 | 핵심 책임 | 구성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획팀 (PM) | 대표 (JANG) | 전략·로드맵·KPI·예산 | 1명 (겸임) |
| 콘텐츠팀 | 에디터 (외주 1인) | 주제 선정·집필·팩트체크 | 에디터 1 + AI 초안 2 + 감수자 1 |
| 디자인팀 | 대표 + 외주 일러스트 | 브랜드·UI·인포그래픽 | 대표 + 외주 2명 (월 계약) |
| SEO·그로스 | 대표 | 키워드·기술SEO·광고 | 1명 (겸임) |
| 운영·CS | 대표 | 문의·뉴스레터·커뮤니티 | 1명 (겸임) |

## 6.2 팀별 KPI (각 팀의 숫자 책임)

### ① 기획팀 (PM)

- 월간 발행 계획 100% 달성 — 콘텐츠 캘린더 준수율 95% 이상

- 애드센스·네이버 정책 위반 0건

- 월간 OKR 리뷰 및 리포트 1회 필수

### ② 콘텐츠팀

- 월 발행 60건 × 평균 2,500자 이상

- 네이버·구글 상위 10위 진입 키워드 월 30개

- 글당 평균 체류시간 3분 이상

- 팩트체크 2단 검수 통과율 100%

### ③ 디자인팀

- 브랜드 가이드 준수율 100% (리뷰 보드 검수)

- 인포그래픽 월 12건 이상 (카테고리별 최소 1건)

- Core Web Vitals 'Good' 기준 모든 주요 페이지

### ④ SEO·그로스

- 월간 오가닉 트래픽 MoM +20% (3개월차부터)

- 백링크 월 5건 확보

- CTR 평균 4% 이상 (서치콘솔 기준)

# 7. R&R 및 RACI 매트릭스

주요 워크플로우별로 역할을 R(실행), A(책임), C(자문), I(정보공유)로 명시한다. 1인 운영 구조지만, 한 시점에 한 역할만 수행하도록 규율한다. 역할 전환 시 체크리스트를 반드시 갱신한다.

| 업무 | PM | 콘텐츠 | 디자인 | SEO | 운영 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주제 선정 | A | R | I | C | I |
| 집필 및 초안 | I | R/A | I | C | I |
| 팩트체크·감수 | A | R | I | I | I |
| 이미지·인포그래픽 | I | C | R/A | I | I |
| 기술 SEO 적용 | I | I | C | R/A | I |
| 발행·배포 | A | R | I | R | R |
| 독자 문의·CS | I | C | I | I | R/A |
| 월간 리포트 | R/A | C | C | R | I |

# 8. 12주 런칭 로드맵

저품질 탈피 → 재심사 통과 → 초기 트래픽 확보까지 12주를 3개 스프린트로 나눠 집중 실행한다.

## 8.1 단계별 계획

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 기반 재구축 | W1~W4 (2026-04-28 ~ 05-25) | 브랜드 리뉴얼 · 새 디자인 시스템 · About/Privacy/저자 페이지 · 애드센스 선행 체크리스트 100% |
| Sprint 2 콘텐츠 엔진 | W5~W8 (2026-05-26 ~ 06-22) | 주제 100선 기반 시드 글 60건 발행 · 구조화 데이터 · 네이버 서치어드바이저 재심사 · 애드센스 1차 재심사 |
| Sprint 3 그로스 | W9~W12 (2026-06-23 ~ 07-20) | 백링크·뉴스레터·커뮤니티 시드 · 롱폼 유튜브 상호 링크 · 애드센스 승인 목표 · MoM +20% 그로스 루프 |

## 8.2 주차별 마일스톤 (요약)

- W1 — 기존 저품질 글 200건 감사(audit), 리라이트/삭제/유지 분류

- W2 — 디자인 시스템 v1.0 런칭, About·Privacy·Contact·저자 소개 페이지 작성

- W3 — JSON-LD(Article/FAQ/Breadcrumb) 전면 적용, sitemap/RSS 점검

- W4 — 주제 100선 1차 시드 20건 발행 + 내부 링크 구조 정비

- W5 — 네이버 서치어드바이저 재심사 제출

- W6 — 총 40건 누적, 인포그래픽 10건 삽입 완료

- W7 — 애드센스 1차 재심사 제출 (총 60건, 일 3,000 PV 기준)

- W8 — 뉴스레터 런칭 (베타 500명 목표)

- W9 — 피부미용 카테고리 집중 발행 (CPC 극대화)

- W10 — 외부 매체·커뮤니티 5건 게재로 백링크 확보

- W11 — 유튜브 쇼츠·롱폼 본격 업로드 연동

- W12 — 성과 리뷰 + 13주차부터 Cycle 2 시작

# 9. 핵심 KPI와 성공 지표

KPI는 'North Star(핵심 지표) 1개 + 지원 KPI 5개'로 단순화한다. 매주 금요일 1회, 매월 말일 종합 리뷰한다.

## 9.1 North Star Metric

★ Qualified Organic Reader (QOR) '검색으로 유입된 뒤 평균 2.5분 이상 체류 + 내부 링크 1회 이상 클릭한 방문자' 수. 페이지뷰나 방문자 수 대신, 광고 수익·전환의 선행 지표인 QOR을 최상위 지표로 둔다.

## 9.2 분기별 KPI 목표

| KPI | Q1 (3M) | Q2 (6M) | Q3 (9M) | Q4 (12M) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 월간 QOR (명) | 20,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
| 상위 10위 키워드 수 | 30 | 120 | 300 | 600 |
| 월 발행수 (검수 통과) | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 평균 체류시간 | 2:30 | 3:10 | 3:40 | 4:00 |
| 뉴스레터 구독자 | 500 | 2,500 | 8,000 | 20,000 |
| 월 매출 (원) | 30만 | 150만 | 500만 | 1,200만 |

# 10. 수익화 모델과 단가 시나리오

## 10.1 수익 포트폴리오 (목표 비중)

- 구글 애드센스 50% — CPC 100~400원, 페이지 RPM 2,000~6,000원 가정

- 쿠팡파트너스 25% — 다이어트 식품·콜라겐·홈트 기구·클린뷰티 중심

- 유튜브 트래픽 전환 10% — 쇼츠 훅 → 블로그 유입 → 광고

- 뉴스레터·제휴 광고 10% — CPM 20,000원 이상

- 자체 디지털 제품(가이드북·체크리스트) 5%

## 10.2 매출 시뮬레이션 (3개 시나리오)

| 시나리오 | 월 PV | 평균 RPM | 월 예상 매출 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservative | 150,000 | 3,000 원 | 약 450,000 원 |
| Base | 500,000 | 4,500 원 | 약 2,250,000 원 |
| Aggressive | 1,500,000 | 6,000 원 | 약 9,000,000 원 |

위 수치는 애드센스 단독 기준 추정치이며, 쿠팡파트너스·뉴스레터 매출을 더하면 Base 시나리오 기준 월 300~400만 원 수준을 목표로 한다.

# 11. 예산 및 리소스 플랜

## 11.1 월 고정비 (런칭~6개월)

| 항목 | 월 비용(원) | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 호스팅 (Vercel Pro) | 28,000 | 이미지 트래픽 증가 대비 |
| DB (Neon Scale Plan) | 25,000 | 안정적 읽기 성능 |
| OpenAI API | 150,000 | GPT-4o-mini + 부분 GPT-4o 감수 |
| 이미지·스톡 | 30,000 | Pexels 무료 + Unsplash+ 일부 |
| 외주 에디터 1명 | 800,000 | 주 2회 감수·팩트체크 (40건) |
| 외주 디자이너 | 400,000 | 월 인포그래픽 12건 |
| 뉴스레터 (Stibee) | 22,000 | 2,500명 기준 |
| 도메인/유틸 | 15,000 | SSL·백업·모니터링 |
| 합계 | 약 1,470,000 | 3개월 기준 약 441만 원 |

## 11.2 초기 투자(1회성)

- 브랜드·로고·파비콘 리디자인 — 600,000원

- 홈·카테고리 템플릿 UX 리뉴얼 (외주) — 1,500,000원

- 촬영·원본 이미지 제작 (뷰티·식품 약 30컷) — 800,000원

- 초기 백링크 구축(콘퍼런스 참여 등) — 500,000원

- 합계 약 3,400,000원

# 12. 리스크 관리

| 리스크 | 발생확률 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 애드센스 재반려 | 중 | 높음 | 재심사 전 품질 기준선 7대 원칙 전수 감사 + 감수자 서명 |
| AI 생성 티 노출 | 중 | 높음 | 사람 감수 비율 100%, 저자 바이라인 공개 |
| YMYL 잘못된 의학 정보 | 중 | 매우높음 | 의사·영양사 감수자 섭외 + 출처 2건 이상 필수 |
| 쿠팡 적발·단가 하락 | 중 | 중 | 제휴 대안 (아이허브·올리브영) 확보 |
| 네이버 검색 탈락 지속 | 중 | 높음 | SSR 렌더링 재점검·수동 색인 신청·외부 소셜 시그널 강화 |
| 번아웃·일정 지연 | 높음 | 중 | 발행수보다 품질 우선. 캘린더 버퍼 20% 확보 |

# 13. 체크리스트 및 즉시 실행 과제

다음 7일 이내 완료해야 할 항목이다. 이 7일이 전체 프로젝트의 성공 여부를 70% 좌우한다.

### Day 1~2

- 기존 글 200건 감사 — 삭제/리라이트/유지 분류 스프레드시트 작성

- About·Privacy·Contact·저자 소개 페이지 초안 작성

- 저자 프로필 사진·약력·자격증 스캔본 준비

### Day 3~4

- 브랜드 리뉴얼 방향 확정 (컬러/로고/파비콘)

- 디자인 시스템 v1.0 CSS 토큰 적용

- Article·FAQ·Breadcrumb JSON-LD 템플릿 추가

### Day 5~7

- 콘텐츠 주제 100선 중 1주차 시드 5건 집필 (직접 집필)

- 인포그래픽 5건 제작(카테고리당 1건)

- 네이버 서치어드바이저 재심사 요청 준비 (robots/sitemap/RSS)

PM의 당부 저품질 탈출은 '양을 줄이고 품질을 올리는 역설'로만 달성된다. 이 기획서는 하루 5건 자동 발행 전략을 하루 2건 감수 발행 전략으로 완전히 바꾸는 문서다. 이 결정을 확신으로 가져가길 바란다.